## АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Тацинского  района Ростовской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2016 г.     		        № 92		            ст. Тацинская

О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского сельского поселения от 31.12.2015 года № 524 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского поселения»

В соответствии постановлением Администрации Тацинского сельского поселения от 19 августа 2013 года № 282 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тацинского сельского поселения», постановлением Администрации Тацинского сельского поселения от 19 августа 2013 года № 283 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ  Тацинского сельского поселения», решением Собрания депутатов Тацинского сельского поселения от 29 декабря 2016 года № 17 «О внесении изменений  в решение Собрания депутатов Тацинского сельского поселения от 25.12.2015 г. № 130 «О бюджете Тацинского сельского поселения Тацинского района на 2016 год», -

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

- Приложение постановления Администрации Тацинского сельского поселения от 31.12.2015 года № 524 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского поселения»  изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу с момента его подписания.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Тацинского сельского поселения Пономарева В.А.

Глава  Администрации Тацинского

сельского  поселения                                                             А.С. Вакулич

Приложение

к постановлению Администрации Тацинского сельского

поселения от 29.12.2016 года № 92

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Тацинского сельского поселения»  на 2016 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет (областные федеральные, районные средства) | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 « Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Тацинского сельского поселения» | Администрация Тацинского сельского поселения | X | X | 34524,6 | 33114,8 | 1409,8 | 0,0 |
| 1.1 | ОМ. Реконструкция производственного комплекса водоснабжения и водопроводных сетей в ст. Тацинской Тацинского района Ростовской области (1 этап) | В.А.Пономарев-заместитель Главы администрации Тацинского сельского поселения | Повышения качества подачи воды | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 27763,0 | 27763,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие Расходы на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  | 26374,8 | 26374,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие Софинансирование расходов на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства | В.А.Пономарев-заместитель Главы администрации Тацинского сельского поселения | Повышения качества подачи воды | С 01.01.2016 по 31.12.2016 | 1388,2 | 1388,2 |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Администрация Тацинского сельского поселения | выполнение программных мероприятий | 31.12.2016 | X | X | X | X |
| 1.2 | ОМ. Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства Тацинского сельского поселения | Администрация Тацинского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 4502,1 | 4502,1 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Мероприятие Расходы на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства Тацинского сельского поселения | В.А.Пономарев-заместитель Главы администрации Тацинского сельского поселения | повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 4276,8 | 4276,8 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Мероприятие Софинансирование расходов на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства Тацинского сельского поселения | В.А.Пономарев-заместитель Главы администрации Тацинского сельского поселения | повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 225,3 | 225,3 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Администрация Тацинского сельского поселения | выполнение программных мероприятий | 31.12.2016 | X | X | X | X |
| 1.3 | ОМ Содержание и ремонт водопроводно -канализационного хозяйства | Администрация Тацинского сельского поселения | повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 351,4 | 0 | 351,4 | 0 |
| 1.3.1. | Мероприятие Расходы на содержание и ремонт водопроводно -канализационного хозяйства | В.А.Пономарев-заместитель Главы администрации Тацинского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 351,4 | 0 | 351,4 | 0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 | Администрация Тацинского сельского поселения | выполнение программных мероприятий | 31.12.2016 | X | X | X | X |
| 1.4 | ОМ Содержание и ремонт уличного освещения | В.А.Пономарев-заместитель Главы администрации Тацинского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 780 | 0 | 780 | 0 |
| 1.4.1 | Мероприятие Содержание и ремонт уличного освещения | В.А.Пономарев-заместитель Главы администрации Тацинского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 780 | 0 | 780 | 0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 | Администрация Тацинского сельского поселения | выполнение программных мероприятий | 31.12.2016 | X | X | X | X |
| 1.5 | ОМ Проведение контроля за выполнением работ по строительству и реконструкции объектов водопро-водно -канализационного хозяйства | В.А.Пономарев-заместитель Главы администрации Тацинского сельского поселения | Осуществление контроля за выполнением работ | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 188,4 | 0 | 188,4 | 0 |
| 1.5.1. | Мероприятие по проведению контроля за выполнением работ по строительству и реконструкции объектов водопро-водно -канализационного хозяйства | В.А.Пономарев-заместитель Главы администрации Тацинского сельского поселения | Осуществление контроля за выполнением работ | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 188,4 | 0 | 188,4 | 0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.5 | Администрация Тацинского сельского поселения | выполнение программных мероприятий | 31.12.2016 | X | X | X | X |
| 1.6 | ОМ Осуществление контроля за деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Бугаева Н.А. главный бухгалтер | Осуществление контроля за финансово хоз.деятельностью | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 |
| 1.6.1. | Мероприятие по осуществлению контроля за деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Бугаева Н.А. главный бухгалтер | Осуществление контроля за финансово хоз.деятельностью | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.6 | Администрация Тацинского сельского поселения | выполнение программных мероприятий | 31.12.2016 | X | X | X | X |
| 1.7 | ОМ организация водоснабжения и водоотведения в границах поселений | В.А.Пономарев-заместитель Главы администрации Тацинского сельского поселения | Повышение качества предоставляемых услуг | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 700,3 | 700,3 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие Расходы на организацию водоснабжения и водоотведения в границах поселений | В.А.Пономарев-заместитель Главы администрации Тацинского сельского поселения | Повышение качества предоставляемых услуг | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 700,3 | 700,3 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.7 | Администрация Тацинского сельского поселения | выполнение программных мероприятий | 31.12.2016 | X | X | X | X |
| 1.8 | ОМ Разработка схем газоснабжения, экспертизы промышленной безопасности и технического сопровождения на стадии прохождения экспертизы | В.А.Пономарев-заместитель Главы администрации Тацинского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 149,4 | 149,4 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие Расходы на разработку схем газоснабжения, экспертизы промышленной безопасности и технического сопровождения на стадии прохождения экспертизы | В.А.Пономарев-заместитель Главы администрации Тацинского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | 149,4 | 149,4 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.8 | Администрация Тацинского сельского поселения | выполнение программных мероприятий | 31.12.2016 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Тацинского сельского поселения | X | X | 34524,6 | 33114,8 | 1409,8 | 0 |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, непосредственно подчинённый руководителю, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год. <3> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.