|  |  |  |  |  |  | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к решению Собрания депутатов Тацинского сельского поселения от 29.07.2010г. № 87 "Об итогах исполнения социально-экономического развития муниципального образования "Тацинское сельское поселение" за 1 полугодие 2010года |
|  | ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТАЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ за 1 полугодие 2010 года |
| № | Наименование работ | Источник финансирования | План года | Фактическое исполнение за 1 полугодие | % исполнения к году | Способ закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Межевание земельных участков | бюджет поселения | 12,3 | 12,3 | 100,0 | малый объем, котировки |
| 2 | Инвентаризация и изготовление технических паспортов объектов недвижимости | бюджет поселения | 135 | 99,6 | 73,8 | малый объем, котировки |
| 3 | Текущий ремонт и содержание дорог | бюджет поселения | 494,3 | 347,9 | 70,4 | малый объем, котировки |
| 4 | восстановление профиля щебеночных дорог Маяковского, Зеленая, Невский | бюджет поселения | 99,3 | 99,3 | 100,0 | малый объем, котировки |
| 5 | Ямочный ремонт дорог (Пролетарская, Халтурина, Песчаная, Электрификации |  | 45,7 | 45,7 | 100,0 |  |
| 6 | Разравнивание грунта при подсыпке обочин (Лермонтова, Дзержинского, Матросова, Баданова, Белимова, Крупской, Веденина, Полевая и др.) | бюджет поселения | 216,3 | 99,4 | 46,0 |  |
| 7 | Зимнее и летнее содержание дорог | бюджет поселения | 133,0 | 100,0 | 75,2 | малый объем, котировки |
| 8 | ГСМ для разравнивание грунта | бюджет поселения | 3,5 | 3,5 | 100,0 | малый объем, котировки |
| 9 | Составление смет | бюджет поселения | 30,0 | 0,0 | 0,0 | малый объем, котировки |
| 10 | Осуществление технического надзора по выполненным работам | бюджет поселения | 7,8 | 0,0 | 0,0 | малый объем, котировки |
| 11 | Капитальный ремонт дорог софинансирование(Чапаева) | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | малый объем, котировки |
| 12 | Установка дорожных знаков и обустройство пешеходных переходов | бюджет поселения | 56,5 | 0,0 | 0,0 | малый объем, котировки |
| 13 | Итого бюджет поселения |  | 550,8 | 347,9 | 70,4 |  |
| 14 | областной бюджет строительство а/дороги пер.Чеховский | областной бюджет | 7568,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | Софинансирование работ по строительству автомобильной дороги | бюджет поселения | 1273,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | технический надзор по строительству автомобильной дороги | бюджет поселения | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | бюджет поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 | Всего по дорогам |  | 9492,5 | 347,9 | 3,7 |  |
| 19 | Мероприятия по благоустройству, организации сбора и вывоза бытовых отходов |  |  |  |  |  |
| 20 | содержание имущества площадь Б.Революции, Алле Героев, Парк Нечаева, пл.Гвардейская и др. | бюджет поселения | 573,5 | 365,4 | 63,7 | малый объем, котировки |
| 21 | Ремонт памятников | бюджет поселения | 72,6 | 72,6 | 100,0 | малый объем, котировки |
| 22 | Ликвидация и грейдирование несанкционированных свалок (Белимова, Баданова) | бюджет поселения | 150,0 | 150,0 | 100,0 | малый объем, котировки |
| 23 | Ликвидация несанкционированных свалок (Молодежная) | бюджет поселения | 68,1 | 68,1 | 100,0 | малый объем, котировки |
| 24 | Установка площадок ТБО (ул.Б.Революции, Октябрьская) | бюджет поселения | 96,8 | 96,8 | 100,0 | малый объем, котировки |
| 25 | Установка площадок ТБО (ул.Пролетарская Октябрьская) |  | 88,9 | 88,9 | 100,0 |  |
| 26 | Составление смет, страхование транспорта | бюджет поселения | 20,0 | 7,1 | 35,5 | малый объем, котировки |
| 27 | Транспортный налог | бюджет поселения | 14,6 | 1,2 | 8,2 | малый объем, котировки |
| 28 | Установка лавочек 8 шт., приобретение урн | бюджет поселения | 47,7 | 47,7 | 100,0 |  |
| 29 | Приобретение детских элементов площадки | бюджет поселения | 182,9 | 178,4 | 97,5 |  |
| 30 | приобретение памятника |  | 38,4 | 38,4 | 100,0 |  |
| 31 | Приобретение материалов ГСМ, запасных частей, хоз. Товаров, материалов для содержания имущества | бюджет поселения | 189,0 | 113,6 | 60,1 | малый объем, котировки |
| 32 | Приобретение контейнеров | бюджет поселения | 81,0 | 78,0 | 96,3 | малый объем, котировки |
| 33 | Приобретение технических средств ветеринарного назначения (для отстрела собак) | бюджет поселения | 7,0 | 7,0 | 100,0 | малый объем, котировки |
| 34 | Изготовление аншлагов (адресные таблички) | бюджет поселения | 19,8 | 19,8 | 100,0 |  |
| 35 | Приобретение сетки рабицы для ограждения территории от несанкц.свалок | бюджет поселения | 54,0 | 54,0 | 100,0 | малый объем, котировки |
| 36 | Приобретение поребрика |  | 10,0 | 10,0 | 100,0 |  |
| 37 | Итого |  | 1714,3 | 1397,0 | 81,5 |  |
| 38 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 39 | Уходные работы за зелеными насаждениями, Комсомольский парк, парк им.Нечаева,площадь Б.Революции и т.д. | бюджет поселения | 225,2 | 53,2 | 23,6 | малый объем, котировки |
| 40 | Полив зеленых насаждений | бюджет поселения | 40,0 | 5,4 | 13,5 |  |
| 41 | Приобретение однолетних цветов | бюджет поселения | 99,0 | 99,0 | 100,0 |  |
| 42 | Составление смет | бюджет поселения | 15,0 | 0,6 | 4,0 | малый объем, котировки |
| 43 | Приобретение материалов (ГСМ и хоз. товаров) | бюджет поселения | 33,3 | 24,7 | 74,2 | малый объем, котировки |
| 44 | Приобретение косилки | бюджет поселения | 15,5 | 15,5 | 100,0 | малый объем, котировки |
| 45 | Валка, формовочная обрезка деревьев. (Пролетарская, Октябрьская, Заводская) | бюджет поселения | 80,0 | 36,2 | 45,3 |  |
| 46 | Итого | бюджет поселения | 508,0 | 234,6 | 46,2 |  |
| 47 | СЕТИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 48 | содержание сетей электроснабжения (замена ламп) | бюджет поселения | 190,8 | 1,4 | 0,7 |  |
| 49 | текущий ремонт уличного освещения (Ковалева) | бюджет поселения | 50,5 | 15,8 | 31,3 |  |
| 50 | Текущий ремонт (Мемориал "Прорыв") |  | 46,5 | 46,5 | 100,0 |  |
| 51 | Текущий ремонт (Пролетарская, Баданова, Строителей, Октябрьская, Дзержинского , Г.Волкова) |  | 53,0 | 53,0 | 100,0 |  |
| 52 | составление смет и получение технических условий. | бюджет поселения | 11,6 | 6,2 | 53,4 | малый объем, котировки |
| 53 | Приобретение материалов | бюджет поселения | 250,0 | 70,4 | 28,2 | малый объем, котировки |
| 54 | Приобретение счетчиков и щитов учета. |  |  | 3,6 |  |  |
| 55 | Оплата за уличное освещение | бюджет поселения | 2174,7 | 694,8 | 31,9 | единственный поставщик |
| 56 | Итого | бюджет поселения | 2777,1 | 891,7 | 32,1 |  |
| 57 |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 58 | Итого |  | 2777,1 | 891,7 | 32,1 |  |
| 59 | Содержание кладбища, обкос, завоз песка, вывоз мусора, уборка территории мест захоронения. | бюджет поселения | 220,0 | 99,4 | 45,2 | малый объем, котировки |
| 60 | составление смет | бюджет поселения | 17,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 61 | Итого |  | 237,0 | 99,4 | 41,9 |  |
| 62 | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  |  |
| 63 | текущий ремонт водопроводов | бюджет поселения | 110,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 64 | монтаж сетки на ВНБ (ул.Юбилейная, Ковалева, Зеленая, Баданова) | бюджет поселения | 38,8 | 38,8 | 100,0 |  |
| 65 | Текущий ремонт башни Рожновского (ул.Кирова) | бюджет поселения | 99,2 | 99,2 | 100,0 |  |
| 66 | Ремонт ВНБ (ул.Лермонтова) | бюджет поселения | 99,9 | 99,9 | 100,0 |  |
| 67 | технический надзор и составление смет по выполнению работ по ремонту водопроводов | бюджет поселения | 12,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 68 | ремонт глубинных насосов |  | 22,5 | 22,5 | 100,0 |  |
| 69 | приобретение глубинного насоса | бюджет поселения | 47,2 | 31,7 | 67,2 |  |
| 70 | Ремонт ВНБ (Белимова,1, Советский ,30) | областной бюджет | 1104,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 71 | Софинансирование кап. ремонта ВНБ и тех.надзор | бюджет поселения | 200,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 72 | Итого |  | 1736,2 | 292,1 | 16,8 |  |
| 73 | Приобретение коммунальной техники | областной бюджет | 1015,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 74 | Софинансирование по приобретению коммунальной техники | бюджет поселения | 435,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 75 |  | всего | 1450,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 76 | ВСЕГО | бюджет поселения | 17047,4 | 3374,7 | 19,8 |  |