## АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Тацинского  района Ростовской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» февраля 2016 г.                         № 47                           ст. Тацинская

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского сельского поселения» |  |
| --- | --- |

В соответствии с п. 5.6 постановления Администрации Тацинского сельского поселения от 19.08.2013 № 282 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тацинского сельского поселения» и п. п. 4 и 5 постановления от 19.08.2013 года № 283 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Тацинского сельского поселения»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Тацинского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского сельского поселения»  за 2015 год согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Тацинского сельского поселения В.А. Пономарева.

Глава  Тацинского

сельского  поселения                                                             А.С. Вакулич

Приложение 1

к постановлению

Администрации

Тацинского сельского поселения

от 10.02.2016 г. № 47

Годовой отчет о результатах реализации

муниципальной программы Тацинского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского сельского поселения»

за  отчетный 2015 год

1. Муниципальная программа Тацинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Тацинского сельского поселения от 26.09.2013 года № 325 Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Тацинского сельского поселения»

Цели программы:

-Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан, улучшение экологической ситуации.

Оценка эффективности программы осуществляется путем анализа достижения значения показателей (таблица № 1).

Показатели, запланированные администрацией Тацинского сельского поселения:

Общий экономический эффект от реализации Программы  выражен в снижении износа объектов коммунальной инфраструктуры, увеличении привлеченных частных инвестиций в коммунальную сферу, увеличения количества частных организаций на рынке коммунальных услуг уменьшения аварийности.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы  выражена в улучшении качества предоставления коммунальных услуг и удовлетворенности населения поставляемыми коммунальными услугами.

Общий объем кассовых расходов на реализацию Программы в 2015 году составил 67203,705 тыс. рублей, или 100,0 процента от плана бюджетных ассигнований, в том числе:

средства областного бюджета  59400,00 тыс. рублей (100,0 процента);

средства местного бюджета  4176,291 тыс. рублей (100,0 процента);

софинансирование района 3627,404 тыс. руб. (100,0 процента).

Проведен мониторинг эффективности реализации муниципальной  программы  Тацинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Тацинского сельского поселения» по показателям (индикаторам).

Проведенный анализ свидетельствует о достижении,  а по некоторым показателям и об обоснованном  росте  значений показателей. Запланированные, но недостигнутые результаты отсутствуют.  Муниципальная  программа    «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского сельского поселения» эффективна.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм.

Для успешной реализации основных мероприятий  муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского сельского поселения»  выделена 1 подпрограмма:

- Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Тацинского поселения»

Определены исполнители программы:

Пономарев В.А. – заместитель Главы Администрации Тацинского сельского поселения

Администрацией поселения  в течение отчетного периода проводилась планомерная работа по выполнению основных мероприятий  подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Тацинского поселения».

Подпрограмма   №1

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Тацинского поселения»

В ходе  реализации  Основных  мероприятий проводилась реконструкция производственного комплекса водоснабжения и водопроводных сетей в ст. Тацинской Тацинского района Ростовской области (1 этап)

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского сельского поселения»   отчетный период  2015 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Факт.дата начала реализации мероприятия | Факт.дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Тацинского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Софинансирование расходов на реконструкция производственного комплекса водоснабжения и водопроводных сетей в ст. Тацинской Тацинского района Ростовской области (1 этап) | Пономарев В.А. | Увеличение процента охвата населения централизованным водоснабжением снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставления коммунальных услуг Снижение потерей воды в водопроводных сетях | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 59400,00 | 59400,00 | 4 |
| 1.2. | Софинансирование расходов на содержание и ремонт водопроводного хозяйства. приобретение и ремонт глубинных насосов | В.А. Пономарев | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тацинского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 7303,705 | 7303,705 | 1 |
| 1.3. | Содержание уличного освещения |  | Улучшение качества жизни населения |  |  | 500, 00 | 500,00 |  |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Критерий оценки износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 0,95 | 0,95 | 0,95 | - |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Тацинского поселения» |
| 1 | Критерий участия частных инвестиций в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | км | 21,8 | 21,8 | 21,8 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной  программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма № 1«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Тацинского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Софинансирование расходов на реконструкция производственного комплекса водоснабжения и водопроводных сетей в ст. Тацинской Тацинского района Ростовской области (1 этап) | Пономарев В.А. | 01.01 .2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12. 2015 | Увеличение процента охвата населения централизованным водоснабжением снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставления коммунальных услуг Снижение потерей воды в водопроводных сетях | Увеличение процента охвата населения централизованным водоснабжением снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставления коммунальных услуг Снижение потерей воды в водопроводных сетях |  |
|  | Софинансирование расходов на содержание и ремонт водопроводного хозяйства. приобретение и ремонт глубинных насосов | Пономарев В.А. | 01.01 .2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12. 2015 | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тацинского сельского поселения | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тацинского сельского поселения | - |
|  | Содержание уличного освещения | Пономарев В.А. | 01.01 .2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12. 2015 | Улучшение качества жизни населения | Улучшение качества жизни населения |  |

3.  Результаты реализации мер правового регулирования.

При реализации  муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского сельского поселения»  меры правового регулирования не применялись.

4.Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств.

Общий объем кассовых расходов на реализацию Программы в 2015 году составил 67203,705 тыс. рублей, или 100,0 процента от плана бюджетных ассигнований, в том числе:

средства областного бюджета  59400,00 тыс. рублей (100,0 процента);

средства местного бюджета  4176,291 тыс. рублей (100,0 процента);

софинансирование района 3627,404 тыс. руб. (100,0 процента).

Водоснабжение станицы Тацинская уже не первый год является одним из основных и проблемных вопросов жизнеобеспечения населения. Изношенность водопроводных систем составляет 85%.

Произведена заменена 4 глубинных насосов.  На 3-х артезианских скважинах, проведены работы по замене подающих труб.

Восстановлена артезианская скважина на территории детского сада «Солнышко» с последующим подключением её в действующий водопровод по ул. Белимова.

В отчетном периоде было устранено 109  порывов на водопроводных сетях.

Поднято воды  263,99 тыс. кубических метров.

Подано воды населению   236,19 тысяч кубических метров.

Из резервного фонда  выделены денежные средства в сумме 1 миллион 50 тысяч рублей: из них

-  на установку 8 ВНБ по пер. Советский — 2 штуки, ЦРБ -2 штуки, ул.Ковалева, ул. Крупская, в районе ТСШ № 3.

- на покраску 8-ми водонапорных башен Рожновского в станице Тацинской:

- приобретено 10 глубинных насосов;

- на текущий ремонт скважины по ул. Октябрьская.

Из областного бюджета выделены средства на «Реконструкцию производственного комплекса водоснабжения и водопроводных сетей в ст. Тацинской Тацинского района Ростовской области» (1 этап) в сумме 59400,00 тыс. руб.

Срок окончания выполнения работ по контракту определен 8 декабря 2015 года.

Общая протяженность реконструируемых сетей, согласно проектно-сметной документации составляет 21, 8 км. Данные проводимые работы позволят улучшить качество воды, уменьшить порывы и улучшится качество предоставляемых услуг по водоснабжению.

Сведения

об использовании областного бюджета,  местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского сельского поселения» за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского сельского поселение» | всего | 67203,70 | 67203,70 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Тацинского поселения | всего | 59400,0 | 59400,0 |
|  |  | областной бюджет | 59400,0 | 59400,0 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Софинансирование расходов на реконструкция производственного комплекса водоснабжения и водопроводных сетей в ст. Тацинской Тацинского района Ростовской области (1 этап) | всего | 59400,00 | 59400,00 |
|  |  | областной бюджет | 59400,00 | 59400,00 |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Софинансирование расходов на содержание и ремонт водопроводного хозяйства. приобретение и ремонт глубинных насосов | всего | 7303,69 | 7303,69 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 7303,69 | 7303,69 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Содержание уличного освещения | всего | 500,0 | 500,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 500,0 | 500,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского сельского поселения (наименование программы) Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) Ожидаемый непосредственный результат Фактически сложившийся результат Сумма экономии (тыс. рублей) всего в том числе в результате проведенных конкурсных процедур Софинансирование расходов на реконструкция производственного комплекса водоснабжения и водопроводных сетей в ст. Тацинской Тацинского района Ростовской области (1 этап) Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тацинского сельского поселения Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тацинского сельского поселения 0,0 0,0 Софинансирование расходов на содержание и ремонт водопроводного хозяйства. приобретение и ремонт глубинных насосов Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тацинского сельского поселения Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тацинского сельского поселения 0,0 0,0 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы поселения в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского сельского поселения» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Софинансирование расходов на реконструкция производственного комплекса водоснабжения и водопроводных сетей в ст. Тацинской Тацинского района Ростовской области (1 этап) | - | - | - |
| Софинансирование расходов на содержание и ремонт водопроводного хозяйства. приобретение и ремонт глубинных насосов | - | - | - |

5.  Результаты оценки бюджетной эффективности.

В ходе осуществления эффективного расходования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг принимались меры по соблюдению Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок товаров, выполнении работ и оказании услуг.

6.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная   программа Тацинского сельского поселения   «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского сельского поселения»  » эффективна. Реализация мероприятий  программы будет продолжена в 2016 году.