## АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Тацинского  района Ростовской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 апреля 2018 г.                         №    83                         ст. Тацинская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского сельского поселения» за 2017 год

В соответствии с п. 5.7 постановления Администрации Тацинского сельского поселения от 19.08.2013 № 282 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тацинского сельского поселения» и п.п. 4 и 5 постановления от 19.08.2013 года № 283 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Тацинского сельского поселения» с изменениями и дополнениями,-

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Тацинского сельского поселения» за 2017 год согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации Тацинского

сельского  поселения                                                             А.С. Вакулич

Приложение к постановлению Администрации Тацинского сельского поселения от 06.04.2018 года № 83

Отчет

о реализации муниципальной программы  Тацинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Тацинского сельского поселения» за 2017 год.

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Тацинского сельского поселения» (далее - программа) утверждена постановлением  администрации  Тацинского сельского поселения от 26 сентября 2013 года № 325 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Тацинского сельского поселения».

Цели программы:

- Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества.

Задачи муниципальной программы Тацинского сельского поселения

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;

Показатели, запланированные администрацией Тацинского сельского поселения:

- Уровень износа коммунальной инфраструктуры;

- Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения;

- Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц поселения

-  Уровень газификации домовладений

Оценка эффективности программы осуществляется путем анализа достижения значения показателей.

Показатели, запланированные администрацией Тацинского сельского поселения:

Общий экономический эффект от реализации Программы  выражен в снижении износа объектов коммунальной инфраструктуры, увеличении привлеченных частных инвестиций в коммунальную сферу, увеличения количества частных организаций на рынке коммунальных услуг уменьшения аварийности.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы  выражена в улучшении качества предоставления коммунальных услуг и удовлетворенности населения поставляемыми коммунальными услугами.

Общий объем кассовых расходов на реализацию Программы в 2017 году составил 1940,3 тыс. рублей, или 100,0 процента от плана бюджетных ассигнований, в том числе:

средства местного бюджета  1840,6 тыс. рублей (100,0 процента);

софинансирование района 99,7 тыс. руб. (100,0 процента).

На  содержание  и ремонт уличного освещения израсходовано  1 миллион 940 тысяч рублей.

Оплата наружного освещения составила   1 миллион 500 тысяч рублей.

На текущий ремонт линий электропередач, уличного  освещения затрачены денежные средства в размере 349 тысяч рублей.

Работы были проведены по улицам  и переулкам станицы.

Проводятся работы по своевременной замене, вышедших из строя ламп накаливания. Сумма затрат на приобретение оборудования составила 100,0 тысяч рублей. За отчетный период была проведена работа по замене 180,0 энергосберегающих ламп уличного освещения, отремонтировано 12 энергосберегающих светильников, 500 метров  провода.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм.

Для успешной реализации основных мероприятий  муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского сельского поселения»  выделена 1 подпрограмма:

- Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Тацинского поселения»

Определены исполнители программы:

Пономарев В.А. – заместитель Главы Администрации Тацинского сельского поселения

Администрацией поселения  в течение отчетного периода проводилась планомерная работа по выполнению основных мероприятий  подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Тацинского поселения».

Подпрограмма   №1

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Тацинского поселения»

В ходе  реализации  Основных  мероприятий проводился текущий ремонт уличного освещения . Процент освещенности поселения растет.

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. ««Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Тацинского поселения»» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.7 Расходы на содержание и ремонт уличного освещения | Администрация Тацинского сельского поселения, зам. Главы администрации Тацинского поселения В.А.Пономарев | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.14 Расходы на организацию уличного освещения | Администрация Тацинского сельского поселения, зам. Главы администрации Тацинского поселения В.А.Пономарев | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |

- Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы, не выявлены.

- Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского сельского поселения» | Всего | 1940,3 | 1940,3 | 1940,3 |
|  | Бюджет Тацинского поселения, собственные средства | 1840,6 | 1840,6 | 1840,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Тацинского поселения, <2> | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджета района | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Тацинского поселения» | Всего | 1940,3 | 1940,3 | 1940,3 |
|  | Бюджет Тацинского поселения, собственные средства | 1840,6 | 1840,6 | 1840,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Тацинского поселения, <2> | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджета района | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 Расходы на содержание и ремонт уличного освещения | Всего | 1840,6 | 1840,6 | 1840,6 |
| Основное мероприятие 1.14 Расходы на организацию уличного освещения | Всего | 99,7 | 99,7 | 99,7 |

- СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа ««Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского сельского поселения»» |
| 1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры; | процентов | 87 | 87 | 87 |  |
| 2 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | процентов |  | 90 | 90 |  |
| 3 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц поселения | процентов | 90 | 80 | 80 |  |
| 4 | Уровень газификации домовладений | процентов | 80 | 94 | 94 |  |
|  | Подпрограмма 1 ««Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Тацинского поселения»» |
| 1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры; | процентов | 87 | 87 | 87 |  |
| 2 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | процентов | 90 | 90 | 90 |  |
| 3 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц поселения | процентов | 80 | 80 | 80 |  |
| 4 | Уровень газификации домовладений | процентов | 94 | 94 | 94 |  |

- Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В 2017 году в муниципальную программу ««Обеспечение     качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Тацинского сельского поселения»» был внесен ряд  изменений.  Правовые акты и основания для внесения изменений приведены ниже.

1. Постановление администрации Тацинского сельского поселения от 31.01.2017 года № 26 «О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского сельского поселения от 26 сентября 2013 года № 325 «Об утверждении муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Тацинского сельского поселения»;

2. Постановление администрации Тацинского сельского поселения от 28.02.2017 года № 50 «О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского сельского поселения от 26 сентября 2013 года № 325 «Об утверждении муниципальной  программы «Обеспечение     качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Тацинского сельского поселения»;

3. Постановление администрации Тацинского сельского поселения от 31.03.2017 года № 95 «О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского сельского поселения от 26 сентября 2013 года № 325 «Об утверждении муниципальной  программы «Обеспечение     качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Тацинского сельского поселения»;

4. Постановление администрации Тацинского сельского поселения от 05.05.2017 года № 136 «О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского сельского поселения от 26 сентября 2013 года № 325 «Об утверждении муниципальной  программы «Обеспечение     качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Тацинского сельского поселения»;

5. Постановление администрации Тацинского сельского поселения от 04.12.2017 года № 309а «О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского сельского поселения от 26 сентября 2013 года № 325 «Об утверждении муниципальной  программы «Обеспечение     качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Тацинского сельского поселения»

6. Постановление администрации Тацинского сельского поселения от 29.12.2017 года № 331 «О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского сельского поселения от 26 сентября 2013 года № 325 «Об утверждении муниципальной  программы «Обеспечение     качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Тацинского сельского поселения»

- Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности.

В ходе осуществления эффективного расходования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг принимались меры по соблюдению Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок товаров, выполнении работ и оказании услуг. (таблицы 1-

### Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

### проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году

|  | № п/п Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) Ожидаемый результат Фактически сложившийся результат Сумма экономии (тыс. рублей) всего в том числе в результате проведения закупок 1 2 3 4 5 6 1 Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского сельского поселения» Х Х - - 1.1 Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Тацинского поселения» Х Х - - Основное мероприятие 1.7 Расходы на содержание и ремонт уличного освещения Повышение качества освещенности улиц поселения повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания Основное мероприятие 1.14 Расходы на организацию уличного освещения повышение уровня освещенности населенного пункта повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания Таблица 2 ИНФОРМАЦИЯ о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Тацинского сельского поселения в отчетном году |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями подпрограмм, мероприятиями ведомственных целевых программ | Примечание (№ нормативного правового акта, № документа, подтверждающего перераспределение средств |
|  |  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского сельского поселения» | - | - | Х |
| 1.1 | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Тацинского поселения» | - | - | Х |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.7 Расходы на содержание и ремонт уличного освещения | 100,0 |  | Решение СД Тацинского сельского поселения от 30.01.2017 № 27 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Тацинского сельского поселения от 29.01.2016 г. № 18 «О бюджете Тацинского сельского поселения Тацинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.3 Расходы на организацию водоснабжения и водоотведения в границах поселения | 152,0 |  | Решение СД Тацинского сельского поселения от 28.02.2017 № 30 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Тацинского сельского поселения от 29.01.2016 г. № 18 «О бюджете Тацинского сельского поселения Тацинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3 Расходы на организацию водоснабжения и водоотведения в границах поселения | -152,0 |  | Решение СД Тацинского сельского поселения от 31.03.2017 № 33 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Тацинского сельского поселения от 29.01.2016 г. № 18 «О бюджете Тацинского сельского поселения Тацинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.6 Расходы на содержание и ремонт водопроводно -канализационного хозяйства | 9,9 |  | Решение СД Тацинского сельского поселения от 31.03.2017 № 33 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Тацинского сельского поселения от 29.01.2016 г. № 18 «О бюджете Тацинского сельского поселения Тацинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 1.6 Расходы на содержание и ремонт водопроводно -канализационного хозяйства | -9,9 |  | Решение СД Тацинского сельского поселения от 28.04.2017 № 37 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Тацинского сельского поселения от 29.01.2016 г. № 18 «О бюджете Тацинского сельского поселения Тацинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| 1.1.6 | Основное мероприятие 1.14 Расходы на организацию уличного освещение | 99,7 |  | Решение СД Тацинского сельского поселения от 04.12.2017 № 71 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Тацинского сельского поселения от 29.01.2016 г. № 18 «О бюджете Тацинского сельского поселения Тацинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
| 1.1.7 | Основное мероприятие 1.7 Расходы на содержание и ремонт уличного освещения | 40,6 |  | Решение СД Тацинского сельского поселения от 28.12.2017 №76 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Тацинского сельского поселения от 29.01.2016 г. № 18 «О бюджете Тацинского сельского поселения Тацинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |

### Таблица 3

|  | ИНФОРМАЦИЯ о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Тацинского сельского поселения при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном году |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) | Объем фактических расходов |
|  |  | Областной бюджет | Местный бюджет (собственные средства) | За счет средств областного бюджета | За счет средств местного бюджета (собственные средства) |
|  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа ««Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского сельского поселения» » | - | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 1. ««Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Тацинского сельского поселения» » | - | - | - | - | - | - |

- Результаты реализации мер правового регулирования

Меры правового регулирования не предусмотрены муниципальной  программой.

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная   программа Тацинского сельского поселения  признана эффективной в 2017 году.

Основной целью муниципальной программы является комплексное решение проблем оказания качественных коммунальных услуг населению,  повышение комфортности проживания.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

-организация освещения улиц на территории поселения;

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями, учреждениями

и жителями поселения при решении вопросов благоустройства территории.

В 2018 году 6 будет продолжена работа по решению указанных задач.