## Тацинское СП_Герб_Цвет

## АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Тацинского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2016 г. № 113 ст. Тацинская

|  |
| --- |
| Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тацинского сельского поселения» |

В соответствии постановлением Администрации Тацинского сельского поселения от 19 августа 2013 года № 282 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тацинского сельского поселения», постановлением Администрации Тацинского сельского поселения от 19 августа 2013 года № 283 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Тацинского сельского поселения», решением Собрания депутатов Тацинского сельского поселения от 29.12.2016 года № 18 «О бюджете Тацинского сельского поселения Тацинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», -

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Тацинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тацинского сельского поселения» согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Тацинского сельского поселения Пономарева В.А.

Глава администрации Тацинского

сельского поселения А.С. Вакулич

Приложение к постановлению Администрации Тацинского сельского поселения от 29.12.2016 года № 113.

План

реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тацинского сельского поселения» на 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов | | | |
| всего | областной  бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1 | Софинансирование мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Пономарев В.А. | Ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | 2017 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Реализация мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Пономарев В.А. | Ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | 2017 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Организация и содержание жилищного хозяйства Тацинского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1 | Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Тацинского сельского поселения | Пономарев В.А. | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 2017 г. | 20,1 | 0 | 20,1 | 0 |
| 2 | Расходы на разработку проектов планировки и межевания приоритетных территорий жилищного строительства муниципальных образований Ростовской области | Пономарев В.А. | Развитие приоритетных территорий жилищного строительства на территории Тацинского сельского поселения | 2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Софинансирование расходов на разработку проектов планировки и межевания приоритетных территорий жилищного строительства муниципальных образований Ростовской области | Пономарев В.А. | Развитие приоритетных территорий жилищного строительства на территории Тацинского сельского поселения | 2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на разработку и изменения проектов и Правил землепользования и застройки муниципальных образований Тацинского района | Пономарев В.А. | Развитие приоритетных территорий жилищного строительства на территории Тацинского сельского поселения | 2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<\*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.