## Тацинское СП_Герб_Цвет

## АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Тацинского района Ростовской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«14» ноября 2017 года №303 ст. Тацинская

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территорииТацинского сельскогопоселения» |

В соответствии постановлением Администрации Тацинского сельского поселения от 28 июня 2016 года № 256 «О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского сельского поселения от 19.08.2013 года № 282 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тацинского сельского поселения», постановлением Администрации Тацинского сельского поселения от 28 июня 2016 года № 257 «О внесении изменений в постановление Администрации Тацинского сельского поселения от 19.08.2013 № 283 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Тацинского сельского поселения» -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Тацинского сельского поселения» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Тацинского сельского поселения Пономарева В.А.

Глава Администрации

Тацинского сельского поселения А.С. Вакулич

Приложение к постановлениюАдминистрации

Тацинского сельского поселения

от 14 ноября 2017 г. №303

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на территории

Тацинского сельского поселения»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на территории

Тацинского сельского поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | муниципальная программа  «Формирование современной городской среды на территории Тацинского сельского поселения»  (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | Администрация Тацинского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы Тацинского сельского поселения | - | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | Администрация Тацинского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | 1. Благоустройство общественных территорий Тацинского сельского поселения.  2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Тацинского сельского поселения | - | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | повышение качества и комфорта проживания населения на территории Тацинского сельского поселения |
| Задачи  муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования«Тацинское сельское поселение»;  увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения;  увеличение количества благоустроенных общественных территорий Тацинского сельского поселения; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | - Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Тацинского сельского поселения;  - Доля обустроенных мест массового отдыха населения от общего количества таких территорий;  - Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения |
| Этапы и срокиреализации муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | 2018 – 2022 годы: |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | 43 663,6 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 26315,8 тыс. рублей;  в 2019 году – 9146,5 тыс. рублей;  в 2020 году – 8201,3 тыс. рублей;  в 2021 году – 0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0 тыс. рублей;  в том числе: за счет средств областного бюджета –  41 480,3 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 25000,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 8689,1 тыс. рублей;  в 2020 году – 7791,2 тыс. рублей;  в 2021 году – 0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0 тыс. рублей;  за счет средств местных бюджетов –  2183,3 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 1315,8 тыс. рублей;  в 2019 году – 457,4 тыс. рублей;  в 2020 году – 410,1 тыс. рублей;  в 2021 году – 0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | повышение удовлетворенности населения Тацинского сельского поселения уровнем благоустройства территории;  обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории Тацинского сельского поселения |

**Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния Формирования современной городской среды на территории Тацинского сельского поселения.**

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования Тацинское сельское поселение.

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (строительство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории муниципального образования Тацинское сельское поселениеи наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

* недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых и городских территориях;
* недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и городских территориях;

- недостаточное озеленение дворовых и сельских территорий;

* изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров,
* недостаточное освещение отдельных дворовых и сельских территорий.

Кроме того,не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Основная причина отсутствия необходимого количества обустроенных мест массового отдыха населения, на территории ст. Тацинской - недостаточное количество свободных участков для создания новых мест для спорта и отдыха. Необходимо решение вопросов строительства мест для наибольшего посещения населения для массового отдыха, благоустройства мест для отдыха. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования создаст условия для организации полноценного досуга населения, атмосферу покоя и душевного комфорта.

Проведенный анализ дворовых территорий позволил определить общее состояние таких важных элементов благоустройства внутриквартальных территорий, как детские игровые и спортивные площадки. Из всех дворовых территорий, расположенных в ст. Тацинская, в настоящее время игровыми площадками оборудованы около 12 процента дворов. На отдельных площадках во дворах сохранились элементы детского - игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей города в игровых и спортивных модулях, они физически и морально устарели. Длительное время не проводилось благоустройство дворов, оборудование пришло в ветхое состояние. Проведение работ по оборудованию детских и спортивных площадок должно создать для детей мир воображения, развивать умственные и физические способности детей.

Так же установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными формами дворовых территорий выполнены в недостаточном количестве. Многие зеленые насаждения требуют ухода и прореживания от сорных, сухостойных и больных древесных и кустарниковых растений. Озеленение территории — неотъемлемая и важная задача благоустройства двора, участков микрорайона. Размещение деревьев и кустарников, открытых газонных участков и цветников должно быть взаимосвязано с расположением площадок, их размерами и конфигурацией, с различными сооружениями, а также, жилыми и общественными зданиями. При этом насаждения должны выполнять функции защиты от пыли, частично от шума, ветровых потоков, а также служить средством изоляции различных планировочных элементов территории. Проведение данных мероприятий положительно скажется на эмоциональном состоянии проживающих в многоквартирном доме и поможет улучшить санитарные и экологические условия вокруг дома.

В связи с увеличением личных автотранспортных средств, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест. Проведение работ по строительству автостоянок на территориях, возможных к размещению на них и мест парковки автотранспортных средств, позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания жителей.

В результате проведенного обследования установлено, что при длительной эксплуатации дорожного покрытия отдельных дворовых территории из цементобетона и асфальтобетона выявлены дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима. На отдельных территориях уровень освещенности дворовых территорий ниже допустимого, или освещение вообще отсутствует. Проведение данных мероприятий позволит создать безопасные условия для участников дорожного движения, уменьшить аварийные ситуации, обеспечить безопасность и исключить травматизм населения, а также создать условия для доступности маломобильных групп населения и граждан с детскими колясками.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

* повышение уровня комфортности проживания населения;
* повышение качества жилищно- коммунальных услуг;
* улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;
* улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

-привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства городских и дворовых территорий;

* воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их творческого потенциала;
* поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач

благоустройства;

Мероприятия Программы направлены на формирование современной городской среды, в том числе, с учетом создания условий для маломобильных групп населения, и на повышение общей культуры населения, способствуя снятию напряженности в процессе решения проблем городского хозяйства.

В настоящей Программе будет учтено внедрение новых федеральных стандартов благоустройства общественных городских пространств и дворовых территорий, в то же время уделено внимание вопросу создания индивидуального облика отдельных территорий муниципального образования, избегая формирования однородной и стандартизированной городской среды.

Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий Программы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию мероприятий Программы и своевременно координировать действия их исполнителей.

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.**

Основными целями реализации Программы являются:

- повышение качества и комфорта проживания населения на территории Тацинского сельского поселения

Для достижения поставленных целей реализации мероприятий Программы будет направлена на решение следующих основных задач:

- создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Тацинское сельское поселение».

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий Тацинского сельского поселения.

Целевые показатели и (или) индикаторы программы (приложение 1,2 к муниципальной программе):

- доля благоустроенных объектов в Тацинском сельском поселении  
от общего количества объектов, требующих благоустройства.

Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:

- повышение удовлетворенности населения Тацинского сельского поселения уровнем благоустройства территории проживания;

- обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории Тацинского сельского поселения.

Реализация Программы осуществляется в период с 2018 года по 2022 год.

**Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий ведомственных целевых программ.**

Конкретные мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Тацинского сельского поселения» реализуются в рамках двух подпрограмм:

1. «Благоустройство общественных территорий Тацинского сельского поселения»;
2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения.
3. **Подпрограмма«Благоустройство общественных территорий Тацинского сельского поселения»**

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Благоустройство общественных территорий Тацинского сельского поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Тацинского сельского поселения» (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы Тацинского сельского поселения | – | Администрация Тацинского сельского поселения |
| Участники муниципальной подпрограммы Тацинского сельского поселения | - | Администрация Тацинского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы Тацинского сельского поселения | - | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Тацинского сельского поселения | - | отсутствуют |
| Цели муниципальной подпрограммы Тацинского сельского поселения | – | повышение благоустроенности общественных территорий Тацинского сельского поселения |
| Задачи муниципальной подпрограммы Тацинского сельского поселения | – | увеличение количества благоустроенных общественных территорий Тацинского сельского поселения;  увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения на территории Тацинского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | доля благоустроенных общественных территорий  от общего количества общественных территорий Тацинского сельского поселения;  доля благоустроенных мест массового отдыха населения от общего количества таких территорий |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | 2018 – 2022 годы: |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | общий объем финансового обеспечения составляет 38 511,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 26315,8 тыс. рублей;  в 2019 году – 6097,6 тыс. рублей;  в 2020 году – 6097,6 тыс. рублей;  в 2021 году – 0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0 тыс. рублей;  в том числе: за счет средств областного бюджета –  36585,4 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 25000,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 5792,7 тыс. рублей;  в 2020 году – 5792,7 тыс. рублей;  в 2021 году – 0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0 тыс. рублей;  за счет средств местных бюджетов –  1925,6 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 1315,8 тыс. рублей;  в 2019 году – 304,9 тыс. рублей;  в 2020 году – 304,9 тыс. рублей;  в 2021 году – 0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | повышение удовлетворенности населения Тацинского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Тацинского сельского поселения |

1.1. Характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы«Благоустройство общественных территорий Тацинского сельского поселения»

Проблема благоустройства общественных территорий является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

На территории Тацинского сельского поселения общее количество объектов благоустройства– 6,из них: 1 – сквер; 5- площади, аллеи, парки.

Благоустройство территорииТацинского сельского поселения является важнейшей сферой деятельности муниципального образования. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Общественные территории являются местами, где жители отдыхают, проводят свободное время. Проблема в сфере благоустройства сельской территорий заключается в недостаточном количестве комфортных, современных скверов, парков, и иных общественных территорий, предназначенных для досугового времяпровождения населения. В местах общественного пользования отмечается недостаток малых архитектурных форм, освещения, озеленения.

Мероприятия, проводимые в рамках подпрограммы, позволят благоустроить общественные территории Тацинского сельского поселения, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха населения.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы запланированы работы по созданию условий для активного (обустройство детских и спортивных площадок и т.д.) и тихого отдыха жителей (установка скамеек, урн, разбитие газона и цветников).

Все объекты благоустройства должны быть доступны для инвалидов и других маломобильных групп населения.

По состоянию на 1 января 2017 г. многие общественные территории характеризуются существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов и т.д.).

На период реализации подпрограммы запланированы комплексные мероприятия по благоустройству общественных территорий, мест массового отдыха населения.

Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населенияносит комплексный характер, запланированные мероприятия позволят создать благоприятную жизненную среду с обеспечением комфортных условий для жителей Тацинского сельского поселения, выполнение которых обеспечивается подпрограммой.

Окончательный результат реализации подпрограммы заключается в повышении удовлетворенности населения Тацинского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий.

1.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Тацинского сельского поселения».

Целью подпрограммы является:

- повышение благоустроенности общественных территорий Тацинского сельского поселения

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий Тацинского сельского поселения;

- увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения на территории Тацинского сельского поселения

Реализация подпрограммы осуществляется в период с 2018 года по 2022 год.

1.3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Тацинского сельского поселения».

Основные мероприятия подпрограммы направлены на:

- Благоустройство общественных территорий Тацинского сельского поселения;

- Содействие обустройству мест массового отдыха населения.

1.4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Тацинского сельского поселения».

общий объем финансового обеспечения составляет  
38 511,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 26315,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 6097,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 6097,6 тыс. рублей;

в 2021 году – 0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0 тыс. рублей;

в том числе: за счет средств областного бюджета –   
36585,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 25000,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 5792,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 5792,7 тыс. рублей;

в 2021 году – 0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов –   
1925,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 1315,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 304,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 304,9 тыс. рублей;

в 2021 году – 0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета Тацинского сельского поселения на соответствующий год, исходя из возможностей и средств бюджета и степени реализации мероприятий подпрограммы.

1.5. Участие муниципального образования Тацинское сельское поселение в реализации муниципальной подпрограммы «Благоустройство общественных территорий Тацинского сельского поселения».

Муниципальная подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Тацинского сельского поселения» участвует в реализации государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 года № 597.

1. **Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий   
   многоквартирных домов Тацинского сельского поселения»**

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Благоустройство дворовых территорий   
многоквартирных домов Тацинского сельского поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения»  (далее – подпрограмма 2) |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы Тацинского сельского поселения | – | Администрация Тацинского сельского поселения |
| Участники муниципальной подпрограммы Тацинского сельского поселения | - | Администрация Тацинского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы Тацинского сельского поселения | - | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Тацинского сельского поселения | - | отсутствуют |
| Цели муниципальной подпрограммы Тацинского сельского поселения | – | повышение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения |
| Задачи муниципальной подпрограммы Тацинского сельского поселения | – | информирование населения по вопросам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;  увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домовот общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | 2018 – 2022 годы: |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | общий объем финансового обеспечения составляет 5152,6 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 0 тыс. рублей;  в 2019 году – 3048,9 тыс. рублей;  в 2020 году – 2103,7 тыс. рублей;  в 2021 году – 0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0 тыс. рублей;  в том числе: за счет средств областного бюджета –  4894,9 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 0 тыс. рублей;  в 2019 году – 2896,4 тыс. рублей;  в 2020 году – 1998,5 тыс. рублей;  в 2021 году – 0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0 тыс. рублей;  за счет средств местных бюджетов –  257,7 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году – 0 тыс. рублей;  в 2019 году – 152,5 тыс. рублей;  в 2020 году – 105,2 тыс. рублей;  в 2021 году – 0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы Тацинского сельского поселения | – | повышение удовлетворенности населения Тацинского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения |

2.1. Характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения»

На территории Тацинского сельского поселения общее количество дворовых территорий многоквартирных домов – 20 территорий.

Благоустройство территории муниципального образования является одной из важнейших сфер деятельности муниципального хозяйства. Тем самым создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей.

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий, с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Жилье не может считаться комфортным, если окружение не благоустроено. Состояние и уровень благоустройства дворовых территорий в значительной степени определяет психологический климат.Без благоустройства дворовых территорий благоустройство не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Все объекты благоустройства должны быть доступны для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Состояние большинства дворовых территорий многоквартирных домовне соответствует современным требованиям к местам проживания и проведения культурно-досуговой деятельности граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

К благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный   
на долгосрочный период, который предполагает использование   
программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, участникам, а также организацию процесса управления и контроля.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на дворовых территориях многоквартирных домов Тацинского сельского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Основными проблемами являются:

высокая степень износа асфальтового покрытия дворовых проездов и тротуаров;

отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, на детских;

несоответствие уровня освещения дворовых территорий многоквартирных домов требованиям национальных стандартов;

неудовлетворительное состояние большинства зеленых насаждений дворовых многоквартирных домов, разрушение травяного покрытия газонов;

недостаточный уровень озеленения;

неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации на дворовых территориях многоквартирных домов;

недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха на дворовых территориях многоквартирных домов, ограниченность доступа и передвижения.

К участию в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов планируется привлекатьдобровольцев, волонтеров и граждан на безвозмездной основе, в рамках организации ежегодных мероприятий, как правило, в весенне-осенний период в виде субботников, а также в рамках выполнения отдельных видов работ по благоустройству, в том числе по озеленению, уборке случайного мусора, покраске бордюров и т.д.

Для проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения требуются значительные финансовые затраты. Самостоятельно решить вопрос переоборудования своих дворов жители не имеют возможности.

С целью приведения дворовых территорий многоквартирных домов к современным нормам комфортности существует необходимость принятия и реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В результате выполнения мероприятий программы появятся качественно благоустроенные дворовые территории многоквартирных домов Тацинского сельского поселения. Все это в комплексе создаст гармоничную комфортную среду для жителей поселения.

Окончательный результат реализации муниципальной программы заключается в повышении удовлетворенности населения Тацинского сельского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения».

Целью подпрограммы является:

- повышение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:

- информирование населения по вопросам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения

Реализация подпрограммы осуществляется в период с 2018 года по 2022 год.

2.3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения».

Основные мероприятия подпрограммы направлены на:

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

2.4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения».

общий объем финансового обеспечения составляет  
5152,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 0 тыс. рублей;

в 2019 году – 3048,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 2103,7 тыс. рублей;

в 2021 году – 0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0 тыс. рублей;

в том числе: за счет средств областного бюджета –   
4894,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 0 тыс. рублей;

в 2019 году – 2896,4 тыс. рублей;

в 2020 году – 1998,5 тыс. рублей;

в 2021 году – 0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов –   
257,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году – 0 тыс. рублей;

в 2019 году – 152,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 105,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета Тацинского сельского поселения на соответствующий год, исходя из возможностей и средств бюджета и степени реализации мероприятий подпрограммы.

2.5. Участие муниципального образования Тацинское сельское поселение в реализации муниципальной подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения».

Муниципальная подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения» участвует в реализации государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 года № 597.

**Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы**.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджета и внебюджетных источников (приложение 4, 5 к муниципальной программе).

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы утверждается постановлением Администрации Тацинского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой статье расходов местного бюджета в соответствии с утвердившим муниципальную программу нормативно-правовым актом Администрации Тацинского сельского поселения.

Муниципальная программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на её реализацию в местном бюджет на очередной финансовый год и плановый период.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствии с НПА о принятии решения об утверждении бюджета на очередной финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствии с НПА о внесении изменений в бюджет Тацинского сельского поселения на текущий финансовый год и на плановый период не позднее одного месяца со дня вступления его в силу.

Муниципальная программа, предлагаемая к финансированию начиная с очередного финансового года, а также внесение изменений в программу в части изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы на очередной финансовый год и на плановый период, подлежат утверждению постановлением Администрации Тацинского сельского поселения не позднее отведенных на эти мероприятия.

**Раздел 5. Участие муниципального образования Тацинского сельского поселения в реализации муниципальной программы.**

Структурные подразделения, входящие в состав Администрации Тацинского сельского поселения участвуют в выполнении мероприятий подпрограммы путем проведения аналогичных мероприятий программы.

**Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы.**

6.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

6.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений, приведенных в таблице № 2 приложения № 5 к муниципальной программе, по формуле:



где:

Сдi– степень достижения i-го целевого показателя;

Зфi – фактическое значение i-го целевого показателя муниципальной программе;

Зпi – плановое значение i-го целевого показателя муниципальной программе;

- оценки эффективности использования бюджетных средств путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы по формуле:



где:

Уфi – уровень финансирования реализации по i-му мероприятию муниципальной программе;

Ффi – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию i-го мероприятия муниципальной программе;

Фпi – плановый объем финансовых ресурсов по i-му мероприятию на соответствующий отчетный период;

- степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по годам.

6.3. По каждому показателю муниципальной программы (подпрограммы) определяется интервал значений показателя, при котором реализация муниципальной программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

6.4. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов от планового значения показателя на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов от планового значения показателя на соответствующий год.

6.5. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95 процентов и более показателей муниципальной программы и подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

6.6.Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 85 процентов и более показателей муниципальной программы и подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программе к высокому уровню эффективности;

- не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

6.7. Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

**Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы.**

7.1. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальной программы по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности программы определяет Администрация Тацинского сельского поселения.

7.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Тацинского сельского поселения об утверждении муниципальной программы в Администрацию Тацинского сельского поселения;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Тацинского сельского поселения об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу отдела экономики и финансов сведения (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы), о реализации муниципальной программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение Администрации Тацинского сельского поселения;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Тацинского сельского поселения проект постановления Администрации Тацинского сельского поселения об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации Тацинского сельского поселения.

7.3. Соисполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы, согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы, в реализации которой предполагается их участие;

вносит предложения Главе Администрации Тацинского сельского поселения об изменениях в муниципальную программу, согласованные с ответственным исполнителем муниципальной программы;

осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы в рамках своей компетенции;

представляет в установленный срок ответственному исполнителю сведения (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы), необходимые для подготовки ответов на запросы;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы);

представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско- правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

7.4. Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки ответов;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года;

представляет соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Соисполнитель программы и участники программы несут ответственность за представленную информацию в рамках действующего законодательства.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Тацинского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ   
о показателях (индикаторах) муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды на территории

Тацинского сельского поселения» и их значения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  показателя (индикатора) | Единица  измерения | Значения показателей | | | | |
| 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021 год | 2022 год |
| Муниципальная программа «Формирование  современнойгородской среды на территории Тацинского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1. | Доля благоустроенных объектов в Тацинском сельском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства в Тацинском сельском поселении | процентов | 35,2 | 36,9 | 37,5 | 39,6 | 40,8 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Тацинского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Тацинского сельского поселения | процентов | 28,2 | 29,1 | 30,1 | 32,6 | 49,5 |
| 1.2. | Доля благоустроенных мест массового отдыха населения от общего количества таких территорий | процентов | 42,6 | 43,8 | 44,2 | 48,2 | 52,3 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения» | | | | | | | |
| 2.1. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов  Тацинского сельского поселения | процентов | 35,0 | 35,9 | 36,5 | 39,2 | 41,3 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Тацинского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ  
о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды на территории Тацинского сельского поселения»

| №  п/п | Номер и  наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатель 1.1.  Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Тацинского сельского поселения | процентов | Дот = Σ Кот / Σ Коот х 100% | Дот – доля благоустроенных общественных территорий Тацинского сельского поселения;  Σ Кот – количество благоустроенных общественных территорий Тацинского сельского поселения;  Σ Коот – общее количество общественных территорий Тацинского сельского поселения |
| 2. | Показатель 1.2.  Доля обустроенных мест массового отдыха населения от общего количества таких территорий | процентов | Дбп = Σ Кбп / Σ Коп х 100% | Дбп – доля обустроенных мест массового отдыха населения Тацинского сельского поселения;  Σ Кбп – количество обустроенных мест массового отдыха населения Тацинского сельского поселения;  Σ Коп – общее количество мест массового отдыха населения Тацинского сельского поселения |
| 3. | Показатель 2.1.  Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов  Тацинского сельского поселения | процентов | Ддт = Σ Кбдт / Σ Кдт х 100% | Ддт – доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения;  Σ Кбдт – количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения;  Σ Кдт – общее количество дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Тацинского сельского поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ  
подпрограмм, основных мероприятий подпрограмммероприятий ведомственных целевых программ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Тацинского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия государственной программы | Ответ­ственный за исполнение основного мероприятия муниципальной программы | Срок (годы) | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия муниципальной программы | | Связь  с пока-зателями муниципальной программы  (подпрог-раммы) |
| начала реали-зации | оконча-нияреализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Тацинского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие 1.1. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий Тацинского сельского поселения | Администрация Тацинского сельского поселения | 2018 | 2022 | повышение удовлетворенности населения Тацинского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий | | снижение удовлетворенности населения Тацинского сельского поселенияуровнем благоустройства общественных территорий | 1.1 |
| 2. | Мероприятие 1.2.  Формирование современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | Администрация Тацинского сельского поселения | 2018 | 2022 | повышение удовлетворенности населения Тацинского сельского поселенияуровнем обустройства мест массового отдыха населения | | снижение уровня удовлетворенности населения Тацинского сельского поселенияуровнем обустройства мест массового отдыха населения | 1.2 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 3. | Мероприятие 2.1.  Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения | Администрация Тацинского сельского поселения | 2018 | 2022 | повышение удовлетворенности населения Тацинского сельского поселенияуровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения | | снижение удовлетворенности населения Тацинского сельского поселенияуровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных Тацинского сельского поселения | 2.1 |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Тацинского сельского поселения»

РАСХОДЫ  
бюджета Тацинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы   
«Формирование современной городской среды на территории Тацинского сельского поселения»

| Наименование  основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации расходов | | | | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации  муниципальной программы  (тыс. рублей) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Тацинского сельского поселения» | всего | х | х | х | х | 43663,6 | 26315,8 | 9146,5 | 8201,3 | - | - |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | х | х | х | х | – | – | – | – | – | – |
| Администрация Тацинского с/п | х | х | х | х | 43663,6 | 26315,8 | 9146,5 | 8201,3 | - | - |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Тацинского сельского поселения» | Администрация Тацинского с/п | х | х | х | х | 38511,0 | 26315,8 | 6097,6 | 6097,6 | - | - |
| Мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий Тацинского сельского поселения | Администрация Тацинского с/п | х | х | х | х | 26315,8 | 26315,8 | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.2. Формирование современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | Администрация Тацинского с/п | х | х | х | х | 12195,2 | - | 6097,6 | 6097,6 | - | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения» | Администрация Тацинского с/п | х | х | х | х | 5152,6 | - | 3048,9 | 2103,7 | - | - |
| Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Тацинского с/п | х | х | х | х | 5152,6 | - | 3048,9 | 2103,7 | - | - |

Приложение № 5  
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Тацинского сельского поселения»

РАСХОДЫ   
на реализацию муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Тацинского сельского поселения»

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники  финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации  муниципальной программы  (тыс. рублей) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Тацинского сельского поселения» | Всего | 43663,6 | 26315,8 | 9146,5 | 8201,3 | Х | Х |
| Собственные средства бюджета Тацинского сельского поселения, <3> | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| безвозмездные поступления в бюджет Тацинского сельского поселения, <3>, <6> | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| *в том числе за счет средств:* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - областного бюджета, | 41480,3 | 25000,0 | 8689,1 | 7791,2 | Х | Х |
| - федерального бюджета, | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - бюджета района | 2183,3 | 1315,8 | 457,4 | 410,1 | Х | Х |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года,<7> | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Тацинского сельского поселения» | Всего | 38511,0 | 26315,8 | 6097,6 | 6097,6 | Х | Х |
| Собственные средства бюджета Тацинского сельского поселения, <3> | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| безвозмездные поступления в бюджет Тацинского сельского поселения, <3>, <6> | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| *в том числе за счет средств:* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - областного бюджета, | 36585,4 | 25000,0 | 5792,7 | 5792,7 | Х | Х |
| - федерального бюджета, | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - бюджета района | 1925,6 | 1315,8 | 304,9 | 304,9 | Х | Х |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года,<7> | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Тацинского сельского поселения» | Всего | 5152,6 | Х | 3048,9 | 2103,7 | Х | Х |
| Собственные средства бюджета Тацинского сельского поселения, <3> | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| безвозмездные поступления в бюджет Тацинского сельского поселения, <3>, <6> | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| *в том числе за счет средств:* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - областного бюджета, | 4894,9 | Х | 2896,4 | 1998,5 | Х | Х |
| - федерального бюджета, | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - бюджета района | 257,7 | Х | 152,5 | 105,2 | Х | Х |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года,<7> | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | Х | Х |